# Planejamento de Sprints - Calculadora com Interface Gráfica

Calendário de sprints considerando aulas apenas às segundas-feiras, com duração de 2 semanas cada, abrangendo o 1º e 2º bimestres do 2º semestre de 2025.

## 1º Bimestre do 2º Semestre (Agosto–Setembro 2025)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Início (Kick-off) | Encerramento (Review/Entrega) | Observações |
| Sprint 1 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | Levantamento de requisitos, setup GitHub, layout inicial |
| Sprint 2 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | Implementar soma e subtração |
| Sprint 3 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | Implementar multiplicação e divisão |
| Sprint 4 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | Testes, ajustes iniciais e entrega parcial |

## 2º Bimestre do 2º Semestre (Outubro–Novembro 2025)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Início (Kick-off) | Encerramento (Review/Entrega) | Observações |
| Sprint 5 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | Implementar closures e funções de referência |
| Sprint 6 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | Melhorias na interface e usabilidade |
| Sprint 7 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | Revisão de código e testes finais |
| Sprint 8 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | Apresentação final e publicação no GitHub |